SPRINT REVIEW

Thông tin chung

Sprint số: 1

Thời gian Sprint: 17/9/2025 - 30/9/2025

Thành viên tham gia: Đặng Quốc Hưng

1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thiện giao diện cho trang chủ và các trang chi tiết phòng khám.

- Xây dựng một phần database và cố gắng hoàn thiện tạm thời chức năng tạo tài khoản.

- Xây dựng giao diện cho trang Xem lại lịch sử khám.

- Xây dựng giao diện chứa các thông tin người dùng cần xem: Thông tin bác sĩ, thông tin chuyên khoa phòng khám.

2. Công việc đã hoàn thành

Dưới đây là các User Stories đã được hoàn thành:

- US-01: Xem được trang chủ.

- US-02: Xem thông tin phòng khám.

Các thông tin liên quan đến phòng khám được tích hợp trong trang chủ nên trang thông tin phòng khám cũng là trang chủ.

- US-03: Đăng ký lịch khám trực tuyến.

- US-04: Tạo tài khoản.

Đăng ký tài khoản:

Đăng nhập:

- US-05: Xem lại lịch sử khám.

- US-06: Xem thông tin bác sĩ.

Trang hiển thị danh sách bác sĩ:

Trang hiển thị thông tin chi tiết bác sĩ:

- US-07: Xem thông tin chuyên khoa phòng khám.

3. Công việc chưa hoàn thành

- Build project phiên bản app chưa thực hiện.

4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)

- (Điều chỉnh, thêm bớt yêu cầu cho Sprint sau)

5. Kết luận

- Sprint đạt, chỉ cần build thêm bản app cho khách hàng là ổn.