SPRING PLANNING

| Mã sprint | 8 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 3/11/2025 |
| Thời gian kết thúc | 5/11/2025 |

### 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thành giao diện chức năng Nhận yêu cầu xét nghiệm từ phiếu yêu cầu của bác sĩ.

- Hoàn thành giao diện chức năng Quản lý thông tin ca xét nghiệm.

- Hoàn thành API cho trang Nhận các yêu cầu xét nghiệm từ phiếu yêu cầu của bác sĩ.

- Hoàn thành API cho trang Quản lý thông tin ca xét nghiệm.

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Nhận các yêu cầu xét nghiệm từ phiếu yêu cầu của bác sĩ. | Trung bình | 2 | Quốc Hưng | Done |
| US-02 | Quản lý thông tin ca xét nghiệm. | Cao | 3 | Quốc Hưng | Done |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI cho Trang Nhận yêu cầu xét nghiệm từ phiếu yêu cầu của bác sĩ | Quốc Hưng | 5/11/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Thiết kế UI cho Trang Quản lý thông tin ca xét nghiệm | Quốc Hưng | 5/11/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Viết API liên quan đến Nhận yêu cầu xét nghiệm từ phiếu yêu cầu của bác sĩ | Quốc Hưng | 5/11/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |
| Viết API liên quan đến Quản lý thông tin ca xét nghiệm | Quốc Hưng | 5/11/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: API được viết có thể gặp lỗi khiến mất nhiều thời gian sửa lỗi. Có nhiều ràng buộc ở một số chức năng nhất định.

- Biện pháp: Tranh thủ làm sớm, phát hiện lỗi sớm sửa sớm. Còn về ràng buộc thì build các chức năng riêng lẻ trước, sau khi hoàn hiện sẽ bổ sung ràng buộc sau.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …