SPRINT RETROSPECTIVE REPORT

Thông tin chung

Sprint số: 9

Thời gian Sprint: 5/11/2025 - 8/11/2025

Thành viên tham gia: Đặng Quốc Hưng

1. Điều gì đã làm tốt

- Hoàn thành đúng hạn.

2. Điều gì chưa tốt

- Một số chức năng cần ràng buộc liên quan tới nhau vẫn chưa được thiết lập ràng buộc chặt chẽ.

3. Những cản trở gặp phải

- Khi viết API thì một số chức năng vẫn còn xuất hiện lỗi, không chạy được.

- Lỗi nhận token của phân quyền khi thực hiện chức năng thuộc role nhất định.

4. Bài học rút ra

- Các API chức năng được viết càng sớm càng tốt, sau đó được test lên các trang ngay để kịp thời phát hiện và sửa lỗi. Cơ sở dữ liệu được thiết kế sớm và insert dữ liệu mẫu để có thể hiển thị lên trang chủ trước khi có trang admin.

5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Chèn thêm dữ liệu để test các chức năng.

- Bổ sung thêm ràng buộc cho các chức năng liên quan.

6. Nhận xét & Đánh giá thành viên

| Thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Hoàn thành (%) | Điểm tự đánh giá | Nhận xét của nhóm | Điểm nhóm cho thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đặng Quốc Hưng | Thiết kế UI cho Trang Xuất ra bảng chi phí khám bệnh. | 100% | 9 | Đạt | 9 |
| Đặng Quốc Hưng | Thiết kế UI cho Trang In ra lịch sử thông tin của bệnh nhân. | 100% | 9 | Đạt | 9 |
| Đặng Quốc Hưng | Viết API liên quan đến Xuất ra bảng chi phí khám bệnh. | 100% | 9 | Đạt | 9 |
| Đặng Quốc Hưng | Viết API liên quan đến In ra lịch sử thông tin của bệnh nhân. | 100% | 9 | Đạt | 9 |