SPRINT REVIEW

Thông tin chung

Sprint số: 2

Thời gian Sprint: 04/10/2025 - 10/10/2025

Thành viên tham gia: Đặng Quốc Hưng

1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thành các chức năng thiết yếu về Quản lý Lịch hẹn.

- Hoàn tất thiết kế giao diện người dùng (UI) cho các trang thông tin lịch khám, bảng giá phòng khám, thông tin hướng dẫn khám bệnh, tin tức y tế.

- Hoàn thành API cho các chức năng load thông tin liên quan đến các trang.

- Hoàn thành API cho trang quản lý lịch hẹn.

2. Công việc đã hoàn thành

Dưới đây là các User Stories đã được hoàn thành:

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Thay đổi lịch hẹn khi đã đặt lịch. | Cao | 2 | Quốc Hưng | Done |
| US-02 | Đặt lịch hẹn giữa bệnh nhân và bác sĩ. | Cao | 3 | Quốc Hưng | Done |
| US-03 | Hủy lịch hẹn. | Cao | 1 | Quốc Hưng | Done |
| US-04 | Chuyển đổi lịch hẹn. | Trung bình | 3 | Quốc Hưng | Done |
| US-05 | Xem thông tin lịch khám. | Trung bình | 2 | Quốc Hưng | Done |
| US-06 | Xem bảng giá phòng khám. | Thấp | 2 | Quốc Hưng | Done |
| US-07 | Xem thông tin hướng dẫn khám bệnh. | Trung bình | 2 | Quốc Hưng | Done |
| US-08 | Xem các bài viết tin tức về kiến thức y tế. | Thấp | 3 | Quốc Hưng | Done |

3. Công việc chưa hoàn thành

- Build project phiên bản app cho Sprint 2 chưa thực hiện.

- Test chức năng của một số API vẫn chưa được thực hiện.

4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)

- (Điều chỉnh, thêm bớt yêu cầu cho Sprint sau)

5. Kết luận

- Sprint đạt, chỉ cần build thêm bản app cho khách hàng là ổn.