SPRINT RETROSPECTIVE REPORT

Thông tin chung

Sprint số: 5

Thời gian Sprint: 22/10/2025 - 27/10/2025

Thành viên tham gia: Đặng Quốc Hưng

1. Điều gì đã làm tốt

- Hoàn thành đúng hạn.

2. Điều gì chưa tốt

- Giao diện các giao được build lên vẫn chưa phải là giao diện cuối cùng, cần thời gian để cập nhật giao diện đẹp hơn.

- Một số chức năng cần ràng buộc liên quan tới nhau vẫn chưa được thiết lập ràng buộc chặt chẽ.

3. Những cản trở gặp phải

- Khi viết API thì một số chức năng vẫn còn xuất hiện lỗi, không chạy được.

- Lỗi nhận token của phân quyền khi thực hiện chức năng thuộc role nhất định.

4. Bài học rút ra

- Các API chức năng được viết càng sớm càng tốt, sau đó được test lên các trang ngay để kịp thời phát hiện và sửa lỗi. Cơ sở dữ liệu được thiết kế sớm và insert dữ liệu mẫu để có thể hiển thị lên trang chủ trước khi có trang admin.

5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Cải thiện giao diện đẹp mắt hơn.

- Chèn thêm dữ liệu để test các chức năng.

- Bổ sung thêm ràng buộc cho các chức năng liên quan.

6. Nhận xét & Đánh giá thành viên

| Thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Hoàn thành (%) | Điểm tự đánh giá | Nhận xét của nhóm | Điểm nhóm cho thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đặng Quốc Hưng | Xây dựng giao diện trang Xem quá trình điều trị bệnh | 100% | 9 | Đạt | 9 |
| Đặng Quốc Hưng | Xây dựng giao diện trang Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tuyến | 100% | 9 | Đạt | 9 |
| Đặng Quốc Hưng | Xây dựng giao diện trang Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tiếp tại phòng khám | 100% | 9 | Đạt | 9 |
| Đặng Quốc Hưng | Xây dựng các API liên quan tới trang Xem quá trình điều trị bệnh | 100% | 9 | Đạt | 9 |
| Đặng Quốc Hưng | Xây dựng các API liên quan tới trang Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tuyến | 100% | 9 | Đạt | 9 |
| Đặng Quốc Hưng | Xây dựng các API liên quan tới trang Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tiếp tại phòng khám | 100% | 9 | Đạt | 9 |