SPRINT REVIEW

Thông tin chung

Sprint số: 5

Thời gian Sprint: 22/10/2025 - 27/10/2025

Thành viên tham gia: Đặng Quốc Hưng

1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thành giao diện chức năng Xem quá trình điều trị bệnh.

- Hoàn thành giao diện chức năng Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tuyến.

- Hoàn thành giao diện chức năng Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tiếp tại phòng khám.

- Hoàn thành API cho trang Xem quá trình điều trị bệnh.

- Hoàn thành API cho trang Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tuyến.

- Hoàn thành API cho trang Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tiếp tại phòng khám.

2. Công việc đã hoàn thành

Dưới đây là các User Stories đã được hoàn thành:

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Xem quá trình điều trị bệnh. | Trung bình | 2 | Quốc Hưng | Done |
| US-02 | Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tuyến. | Cao | 3 | Quốc Hưng | Done |
| US-03 | Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tiếp tại phòng khám. | Cao | 4 | Quốc Hưng | Done |

3. Công việc chưa hoàn thành

- Không có công việc chưa hoàn thành.

4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)

- (Điều chỉnh, thêm bớt yêu cầu cho Sprint sau)

5. Kết luận

- Sprint đạt, chỉ cần hoàn thiện ràng buộc cho các chức năng liên quan tới nhau là ổn.