SPRING PLANNING

| Mã sprint | 6 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 27/10/2025 |
| Thời gian kết thúc | 31/10/2025 |

### 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thành giao diện chức năng Xem lịch sử bệnh của bệnh nhân.

- Hoàn thành giao diện chức năng Yêu cầu thực hiện các xét nghiệm cho bệnh nhân.

- Hoàn thành API cho trang Xem lịch sử bệnh của bệnh nhân.

- Hoàn thành API cho trang Yêu cầu thực hiện các xét nghiệm cho bệnh nhân.

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Xem lịch sử bệnh của bệnh nhân. | Trung bình | 2 | Quốc Hưng | Done |
| US-02 | Yêu cầu thực hiện các xét nghiệm cho bệnh nhân. | Cao | 3 | Quốc Hưng | Done |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI cho Trang Xem lịch sử bệnh của bệnh nhân | Quốc Hưng | 31/10/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Thiết kế UI cho Trang Yêu cầu thực hiện các xét nghiệm cho bệnh nhân | Quốc Hưng | 31/10/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Viết API liên quan đến Xem lịch sử bệnh của bệnh nhân | Quốc Hưng | 31/10/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |
| Viết API liên quan đến Yêu cầu thực hiện các xét nghiệm cho bệnh nhân | Quốc Hưng | 31/10/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: API được viết có thể gặp lỗi khiến mất nhiều thời gian sửa lỗi. Có nhiều ràng buộc ở một số chức năng nhất định.

- Biện pháp: Tranh thủ làm sớm, phát hiện lỗi sớm sửa sớm. Còn về ràng buộc thì build các chức năng riêng lẻ trước, sau khi hoàn hiện sẽ bổ sung ràng buộc sau.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …