SPRINT REVIEW

Thông tin chung

Sprint số: 6

Thời gian Sprint: 27/10/2025 - 31/10/2025

Thành viên tham gia: Đặng Quốc Hưng

1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thành giao diện chức năng Xem lịch sử bệnh của bệnh nhân.

- Hoàn thành giao diện chức năng Yêu cầu thực hiện các xét nghiệm cho bệnh nhân.

- Hoàn thành API cho trang Xem lịch sử bệnh của bệnh nhân.

- Hoàn thành API cho trang Yêu cầu thực hiện các xét nghiệm cho bệnh nhân.

2. Công việc đã hoàn thành

Dưới đây là các User Stories đã được hoàn thành:

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Xem lịch sử bệnh của bệnh nhân. | Trung bình | 2 | Quốc Hưng | Done |
| US-02 | Yêu cầu thực hiện các xét nghiệm cho bệnh nhân. | Cao | 3 | Quốc Hưng | Done |

3. Công việc chưa hoàn thành

- Không có công việc chưa hoàn thành.

4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)

- (Điều chỉnh, thêm bớt yêu cầu cho Sprint sau)

5. Kết luận

- Sprint đạt, chỉ cần hoàn thiện ràng buộc cho các chức năng liên quan tới nhau là ổn.