SPRING PLANNING

| Mã sprint | 7 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 1/11/2025 |
| Thời gian kết thúc | 3/11/2025 |

### 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thành giao diện chức năng Xem kết quả xét nghiệm.

- Hoàn thành giao diện chức năng Cho đơn thuốc.

- Hoàn thành API cho trang Xem kết quả xét nghiệm.

- Hoàn thành API cho trang Cho đơn thuốc.

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Xem kết quả xét nghiệm. | Cao | 2 | Quốc Hưng | Done |
| US-02 | Cho đơn thuốc. | Cao | 3 | Quốc Hưng | Done |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI cho Trang Xem kết quả xét nghiệm | Quốc Hưng | 3/11/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Thiết kế UI cho Trang Cho đơn thuốc | Quốc Hưng | 3/11/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Viết API liên quan đến Xem kết quả xét nghiệm | Quốc Hưng | 3/11/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |
| Viết API liên quan đến Cho đơn thuốc | Quốc Hưng | 3/11/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: API được viết có thể gặp lỗi khiến mất nhiều thời gian sửa lỗi. Có nhiều ràng buộc ở một số chức năng nhất định.

- Biện pháp: Tranh thủ làm sớm, phát hiện lỗi sớm sửa sớm. Còn về ràng buộc thì build các chức năng riêng lẻ trước, sau khi hoàn hiện sẽ bổ sung ràng buộc sau.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …