SPRING PLANNING

| Mã sprint | 4 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 15/10/2025 |
| Thời gian kết thúc | 21/10/2025 |

### 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thành giao diện chức năng Cập nhật thông tin cá nhân cho người dùng.

- Hoàn thành giao diện chức năng Tra cứu thông tin đặt lịch khám của khách hàng.

- Hoàn thành giao diện trang Xem thông tin cá nhân của bệnh nhân.

- Hoàn thành API cho trang Cập nhật thông tin cá nhân.

- Hoàn thành API cho trang Tra cứu thông tin lịch khám.

- Hoàn thành API cho trang Thông tin cá nhân bệnh nhân.

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Cập nhật thông tin cá nhân. | Cao | 2 | Quốc Hưng | Done |
| US-02 | Tra cứu thông tin đặt lịch khám của khách hàng. | Cao | 4 | Quốc Hưng | Done |
| US-03 | Xem thông tin cá nhân của bệnh nhân. | Trung bình | 2 | Quốc Hưng | Done |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI cho Trang cập nhật thông tin cá nhân | Quốc Hưng | 21/10/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Thiết kế UI cho Trang tra cứu thông tin lịch khám | Quốc Hưng | 21/10/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Thiết kế UI cho Trang xem thông tin cá nhân bệnh nhân | Quốc Hưng | 21/10/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Viết API liên quan đến quản lý thông tin cá nhân | Quốc Hưng | 21/10/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |
| Viết API liên quan đến tra cứu lịch khám | Quốc Hưng | 21/10/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |
| Viết API liên quan đến hiển thị thông tin cá nhân bệnh nhân | Quốc Hưng | 21/10/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Quá trình tìm hiểu công nghệ lập trình FE chưa được học có thể tốn khá nhiều thời gian, API được viết có thể gặp lỗi khiến mất nhiều thời gian sửa lỗi.

- Biện pháp: Tranh thủ làm sớm, phát hiện lỗi sớm sửa sớm.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …