SPRINT REVIEW

Thông tin chung

Sprint số: 4

Thời gian Sprint: 15/10/2025 - 21/10/2025

Thành viên tham gia: Đặng Quốc Hưng

1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thành giao diện chức năng Cập nhật thông tin cá nhân cho người dùng.

- Hoàn thành giao diện chức năng Tra cứu thông tin đặt lịch khám của khách hàng.

- Hoàn thành giao diện trang Xem thông tin cá nhân của bệnh nhân.

- Hoàn thành API cho trang Cập nhật thông tin cá nhân.

- Hoàn thành API cho trang Tra cứu thông tin lịch khám.

- Hoàn thành API cho trang Thông tin cá nhân bệnh nhân.

2. Công việc đã hoàn thành

Dưới đây là các User Stories đã được hoàn thành:

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Cập nhật thông tin cá nhân. | Cao | 2 | Quốc Hưng | Done |
| US-02 | Tra cứu thông tin đặt lịch khám của khách hàng. | Cao | 4 | Quốc Hưng | Done |
| US-03 | Xem thông tin cá nhân của bệnh nhân. | Trung bình | 2 | Quốc Hưng | Done |

3. Công việc chưa hoàn thành

- Build project một số chức năng phiên bản app của spint chưa thực hiện.

4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)

- (Điều chỉnh, thêm bớt yêu cầu cho Sprint sau)

5. Kết luận

- Sprint đạt, chỉ cần build thêm bản app cho khách hàng là ổn.