SPRING PLANNING

| Mã sprint | 5 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 22/10/2025 |
| Thời gian kết thúc | 27/10/2025 |

### 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thành giao diện chức năng Xem quá trình điều trị bệnh.

- Hoàn thành giao diện chức năng Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tuyến.

- Hoàn thành giao diện chức năng Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tiếp tại phòng khám.

- Hoàn thành API cho trang Xem quá trình điều trị bệnh.

- Hoàn thành API cho trang Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tuyến.

- Hoàn thành API cho trang Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tiếp tại phòng khám.

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Xem quá trình điều trị bệnh. | Trung bình | 2 | Quốc Hưng | Done |
| US-02 | Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tuyến. | Cao | 3 | Quốc Hưng | Done |
| US-03 | Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tiếp tại phòng khám. | Cao | 4 | Quốc Hưng | Done |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI cho Trang Xem quá trình điều trị bệnh | Quốc Hưng | 27/10/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Thiết kế UI cho Trang Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tuyến | Quốc Hưng | 27/10/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Thiết kế UI cho Trang Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tiếp tại phòng khám | Quốc Hưng | 27/10/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Viết API liên quan đến Xem quá trình điều trị bệnh | Quốc Hưng | 27/10/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |
| Viết API liên quan đến Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tuyến | Quốc Hưng | 27/10/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |
| Viết API liên quan đến Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tiếp tại phòng khám | Quốc Hưng | 27/10/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Quá trình tìm hiểu công nghệ lập trình FE chưa được học có thể tốn khá nhiều thời gian, API được viết có thể gặp lỗi khiến mất nhiều thời gian sửa lỗi.

- Biện pháp: Tranh thủ làm sớm, phát hiện lỗi sớm sửa sớm.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …