SPRING PLANNING

| Mã sprint | 10 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 8/11/2025 |
| Thời gian kết thúc | 11/11/2025 |

### 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thành giao diện chức năng Nhắc lịch hẹn khi gần đến giờ cho tất cả người dùng.

- Hoàn thành giao diện chức năng Tính toán lương.

- Hoàn thành giao diện chức năng Tính toán các chi phí khám chữa bệnh.

- Hoàn thành giao diện chức năng Tạo lịch làm việc cho bác sĩ.

- Hoàn thành API cho trang Nhắc lịch hẹn khi gần đến giờ cho tất cả người dùng.

- Hoàn thành API cho trang Tính toán lương.

- Hoàn thành API cho trang Tính toán các chi phí khám chữa bệnh.

- Hoàn thành API cho trang Tạo lịch làm việc cho bác sĩ.

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Nhắc lịch hẹn khi gần đến giờ cho tất cả người dùng. | Trung bình | 4 | Quốc Hưng | Done |
| US-02 | Tính toán lương. | Cao | 4 | Quốc Hưng | Done |
| US-03 | Tính toán các chi phí khám chữa bệnh. | Cao | 5 | Quốc Hưng | Done |
| US-04 | Tạo lịch làm việc cho bác sĩ. | Cao | 3 | Quốc Hưng | Done |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI cho Trang Nhắc lịch hẹn khi gần đến giờ cho tất cả người dùng. | Quốc Hưng | 11/11/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Thiết kế UI cho Trang Tính toán lương. | Quốc Hưng | 11/11/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Thiết kế UI cho Trang Tính toán các chi phí khám chữa bệnh. | Quốc Hưng | 11/11/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Thiết kế UI cho Trang Tạo lịch làm việc cho bác sĩ. | Quốc Hưng | 11/11/2025 | Vanilla JavaScript + HTML5 + CSS3 |
| Viết API liên quan đến Nhắc lịch hẹn khi gần đến giờ cho tất cả người dùng. | Quốc Hưng | 11/11/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |
| Viết API liên quan đến Tính toán lương. | Quốc Hưng | 11/11/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |
| Viết API liên quan đến Tính toán các chi phí khám chữa bệnh. | Quốc Hưng | 11/11/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |
| Viết API liên quan đến Tạo lịch làm việc cho bác sĩ. | Quốc Hưng | 11/11/2025 | ASP.NET Core Web API (C#) |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: API được viết có thể gặp lỗi khiến mất nhiều thời gian sửa lỗi. Có nhiều ràng buộc ở một số chức năng nhất định.

- Biện pháp: Tranh thủ làm sớm, phát hiện lỗi sớm sửa sớm. Còn về ràng buộc thì build các chức năng riêng lẻ trước, sau khi hoàn hiện sẽ bổ sung ràng buộc sau.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …