SPRINT REVIEW

Thông tin chung

Sprint số: 3

Thời gian Sprint: 10/10/2025 - 15/10/2025

Thành viên tham gia: Đặng Quốc Hưng

1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thành các chức năng thiết yếu về Quản lý Lịch hẹn.

- Hoàn tất thiết kế giao diện người dùng (UI) cho các trang quan trọng.

- Hoàn thành API cho các chức năng tra cứu thông tin cơ bản.

- Hoàn thành API cho trang quản lý lịch hẹn.

2. Công việc đã hoàn thành

Dưới đây là các User Stories đã được hoàn thành:

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Thay đổi lịch hẹn của bác sĩ. | Cao | 3 | Quốc Hưng | Done |
| US-02 | Hủy lịch hẹn của bác sĩ. | Cao | 2 | Quốc Hưng | Done |
| US-03 | Đánh giá bác sĩ. | Trung bình | 2 | Quốc Hưng | Done |
| US-04 | Đánh giá phòng khám. | Trung bình | 2 | Quốc Hưng | Done |

3. Công việc chưa hoàn thành

- Build project phiên bản app chưa thực hiện.

- Chức năng của trang Dashboard của actor bác sĩ vẫn chưa được test.

4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)

- (Điều chỉnh, thêm bớt yêu cầu cho Sprint sau)

5. Kết luận

- Sprint đạt, chỉ cần build thêm bản app cho khách hàng là ổn.